**Sarl DG software plus**

**Contact :**

**Adresse** : 2éme Etage cité des roses N°10 IMAMA en face palais de culture Tlemcen, Algérie

**NIF: 002013026561392**

**RC: 20B0265613**

**Rib: 2633661208**

**Cle: 44**

**Site Web**: www.dgsoftwareplus.com

**Email**: dgsoftware1334@gmail.com

**Représentants**:

**DEGDEG.H** : 0558 80 53 27

**Ennebati.H** : 0665 44 45 91

**Rapport de travail hebdomadaire**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Employé**  **(nom, prénom)** | **département** | **poste** | **semaine** |
| **Bendjelloul Wiam** | **Informatique** | **Développeuse web** | **29/01/2022 au 03/02/2022** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **jour** | **Liste des taches** | Réussite (100%)Nb tache réussites \* 100Résultat / Nb de taches Total |
| **samedi** | **1-Page détails utilisateur (Echec)**  **2-Modification d’ordre des inputs pour les formulaires2 (Réussi)**  **3-Afficher/cacher input lien/lieu selon le choix de l’admin(Réussi)** | **66%** |
| **dimanche** | **1-Modification de la taille des modal (Réussi)**  **2-Validation des inputs (Réussi)**  **3-Ajout de l’éditeur pour les descriptions (Réussi)**  **4-Modification (CSS, statistiques, icones…) coté administrateur(Réussi)** | **100%** |
| **lundi** | **1-Modification de secteur d’activité (Réussi)**  **2- Modification de navbar (Réussi)**  **3-Page détails utilisateur (Réussi)**  **4-Mise en forme de l’email (Réussi)**  **5-captures photos (Réussi)** | **100%** |
| **mardi** | **1-Finalisation de recherche(Réussi)**  **2-Intégration des doonnées (Réussi)**  **3-Captures vidéos (Réussi)** | **100%** |
| **mercredi** | **1-Tester et régler les erreurs coté admin (Réussi)**  **2-Tester et régler les erreurs coté visiteur (Réussi)** | **100%** |
| **jeudi** | **1-Css (Réussi)**  **2-Translate (Réussi)**  **3-debug search (Echec)** | **66%** |

# Remarque de directrice de production et comptabilité (KHELALTIA.D) :

# Pas encore

# Remarque de directrice de communication et commercialisation (MAMMAR.Y) :

# Pas encore

# Remarque du président Directeur Général (DEGDEG.H ou ENNEBATI.H) :

# Pas encore

# Signature RGC Signature CSCI Signature DG

# . . .